# Driftsmøde - rå stikordsnoter

Fjordby Varme A.m.b.a. | 15. september 2026 | 08.00-09.05

FIKTIVT ØVELSESMATERIALE - må ikke bruges som driftsgrundlag

| Deltagere | Driftsleder, driftsoperatør, projektleder, kundeserviceansvarlig og økonomiansvarlig |
| --- | --- |
| Formål | Ugentligt driftsmøde. Noterne er skrevet under mødet og er ikke et godkendt referat. |
| Vigtigt | Ikke alle punkter er beslutninger. Nogle er idéer, observationer eller spørgsmål. |

# Rå noter

## Pumpe P-204 / hovedpumpestation Øst

Vibrationerne er steget siden sidste uge. Alarmniveau ikke nået, men tydelig ændring i trend.

Driftsoperatøren foreslog at få servicepartneren ud før næste planlagte stop.

Beslutning: servicepartner kontaktes og bedes foreslå tid til vibrationsmåling senest fredag 18/9.

Ingen blev specifikt sat på som ansvarlig under mødet.

Produktion kan fortsætte indtil videre, hvis niveauet ikke stiger yderligere.

## Fremløbstemperatur - forsøg

Forslag om at sænke fremløbstemperaturen med 2 grader på milde dage for at teste elforbrug og nettab.

Beslutning: prøveperiode fra mandag 21/9 i 14 dage i normaldrift.

Driftsleder følger op på temperaturklager og energidata efter perioden.

Hvis der kommer flere end 5 kundeklager samme dag, stoppes forsøget.

## Ledningsarbejde - Vestergade

Entreprenøren forventer at være færdig med første etape omkring 2/10, men datoen er ikke bekræftet.

Der kan blive behov for en planlagt afbrydelse på ca. 3 timer for ca. 120 kunder.

Kundeservice vil gerne have besked minimum 3 arbejdsdage før.

Ingen beslutning om dato endnu. Projektleder afventer entreprenørens tidsplan.

## Kundehenvendelser

11 henvendelser i sidste uge om svingende varme i den nordlige zone. 7 kom mandag morgen.

Drift mistænker sammenhæng med reguleringen efter weekendens genstart, men det er ikke bekræftet.

Beslutning: Kundeservice laver et kort standardsvar til lignende henvendelser.

Der blev ikke aftalt deadline for standardsvaret.

## Målere

32 ældre målere står på listen til udskiftning i efteråret.

Økonomi spurgte, om alle 32 behøver skiftes i år. Ingen beslutning.

Projektleder undersøger pris ved samlet udskiftning kontra 16 i år og 16 næste år.

Tilbud ønskes til næste driftsmøde 22/9.

## Vandtab / efterfyldning

Efterfyldning har ligget ca. 12 m3/døgn højere end normalt de seneste fire døgn.

Der er ikke observeret synlige lækager.

Mulig målefejl blev nævnt. Driftsoperatøren vil sammenligne målerne i SCADA med manuel aflæsning.

Ingen deadline aftalt.

## Næste møde

Tirsdag 22/9 kl. 08.00.

Punkter til næste gang: P-204, målere, Vestergade og første status på temperaturforsøget.

# Notat til øvelsen

Når du arbejder med noterne i ChatGPT, skal du skelne mellem beslutninger, forslag, observationer og uafklarede punkter. Bed ikke modellen om at opfinde ansvarlige eller deadlines, der ikke fremgår af materialet.